CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỒ ÁN

Tên đề tài: Website Diễn đàn học sinh Chuyên Biên Hòa - CBH Youth Online

Lớp: WD19301

Nhóm số: 3

## 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8 giờ 40 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025

- Hình thức họp: Online qua Google Meet

## 2. Thành phần tham dự:

- Trưởng nhóm: Dương Tùng Anh

- Thư ký cuộc họp: Phạm Linh Chi

- Các thành viên tham dự:

1. Hoàng Tuấn Anh

2. Nguyễn Đức Duy

3. Phạm Linh Chi

4. Hồ Đức

5. Trần Duy Hải

## 3. Nội dung cuộc họp:

- Hướng dẫn một số tool hỗ trợ

- Hỏi đáp một số thắc mắc

- Chi tiết công việc của từng thành viên

| Thành viên | Phụ trách | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| Chi | Backend báo cáo vi phạm + API | - Gửi báo cáo vi phạm cá nhân/tập thể lớp - Gửi kèm minh chứng (ảnh) - Lưu trữ, phân loại theo tuần/lớp - Phân quyền theo vai trò (xung kích, BGH, giáo viên) - Thiết kế và triển khai RESTful API - Bảo mật và xác thực người gửi |
| Tuấn Anh | Backend quản trị + API | - Quản lý người dùng, bài viết, bình luận - Duyệt và xử lý báo cáo vi phạm - Giao diện quản trị (nếu cần) - Thiết kế API cho thao tác admin: xóa bài, khóa người dùng, xem báo cáo, thống kê - Đảm bảo bảo mật phân quyền admin |
| Duy | Backend tra cứu TKB & lỗi vi phạm + API | - Tra cứu thời khóa biểu theo lớp, tuần - API hiển thị lịch sử lỗi vi phạm (lớp, cá nhân) - Tối ưu dữ liệu để truy vấn nhanh theo lớp/học sinh - Tích hợp tính năng tìm kiếm TKB và lỗi vi phạm |
| Đức | Backend hệ thống loa lớn + API | - Gửi và quản lý thông báo - Phân loại thông báo theo loại (khen thưởng, xử phạt, thông báo khẩn) - Tạo API để frontend lấy danh sách thông báo mới - Hỗ trợ hiển thị thông báo nổi bật trên trang chủ |
| Hải | Tài liệu và nội dung hệ thống | - Viết nội dung các trang hỗ trợ: giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, FAQ - Trang điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư - Nội quy diễn đàn, quy định đăng bài và bình luận - Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống (nếu cần) - Văn phong rõ ràng, dễ hiểu với học sinh |

## 4. Kết thúc:

- Thời gian kết thúc cuộc họp: 9 giờ 40 phút.

- Cuộc họp kết thúc trong tinh thần hợp tác và trách nhiệm.

XÁC NHẬN

| Trưởng nhóm |  | Thư ký cuộc họp |
| --- | --- | --- |
| (Ký tên) Dương Tùng Anh |  | (Ký tên) Phạm Linh Chi |

m